🗓️ برنامه جامع ۲۴ هفته‌ای

ساخت نرم‌افزار حسابداری حرفه‌ای با Python & Django

از صفر تا محصول قابل فروش

| ۲۴ هفته مدت برنامه | ۸۶۴ ساعت کل آموزش | +۳۰ پروژه پروژه عملی | ۶ فاز مرحله یادگیری |
| --- | --- | --- | --- |

⚙️ استک فناوری انتخاب‌شده

| بخش | فناوری | دلیل انتخاب |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python 3.12 + Django 5 | حرفه‌ای‌ترین و پرکاربردترین در ایران |
| Database | PostgreSQL 16 | قوی‌ترین دیتابیس متن‌باز |
| Frontend | Bootstrap 5 RTL + Chart.js | پشتیبانی کامل از فارسی و RTL |
| PDF | WeasyPrint / ReportLab | فاکتور و گزارش حرفه‌ای |
| Desktop | PyInstaller + NSIS | نسخه نصبی ویندوز |
| Version Control | Git + GitHub | پشتیبان‌گیری و نسخه‌بندی حرفه‌ای |

⏰ برنامه زمانی هفتگی

◆  روزهای عادی (شنبه تا چهارشنبه): ۴ ساعت در روز = ۲۰ ساعت

◆  پنجشنبه: ۴ ساعت

◆  جمعه: ۱۲ ساعت (پروژه اصلی هفته)

◆  جمعه‌ها مخصوص پروژه‌های عملی است — هیچ تئوری جدیدی نیست، فقط کد زدن

◆  هفته‌های پایانی هر فاز ۴ ساعت بیشتر دارند برای مرور و تمیزکاری کد

📘 فاز ۱ — Python از صفر تا واقعی (هفته ۱ تا ۶)

| هفته | موضوع | پروژه‌های عملی | ساعت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | Python پایه: متغیر، شرط، حلقه | پروژه ۱: ماشین‌حساب CLI پروژه ۲: بازی حدس عدد | ۳۶ |
| ۲ | توابع، کلاس، خطا | پروژه ۳: دفترچه تلفن (فایل TXT) پروژه ۴: سیستم نمره‌بندی دانش‌آموز | ۳۶ |
| ۳ | فایل، JSON، کتابخانه‌های پایه | پروژه ۵: مدیریت موجودی ساده (JSON) پروژه ۶: پارسر فاکتور متنی | ۳۶ |
| ۴ | OOP پیشرفته + Git | پروژه ۷: کلاس محصول + انبار CLI پروژه ۸: اولین commit روی GitHub | ۳۶ |
| ۵ | دیتابیس با SQLite + SQLAlchemy | پروژه ۹: مدیریت مشتریان با DB پروژه ۱۰: جستجو و فیلتر پیشرفته | ۳۶ |
| ۶ | پروژه جامع Python CLI | پروژه نهایی فاز: سیستم حسابداری CLI کامل (مشتری، کالا، فاکتور، گزارش) | ۴۰ |

🌐 فاز ۲ — وب و Django (هفته ۷ تا ۱۰)

| هفته | موضوع | پروژه‌های عملی | ساعت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۷ | HTML/CSS/JS پایه + چطور وب کار می‌کنه | پروژه ۱۱: صفحه لندینگ RTL فارسی پروژه ۱۲: فرم تماس با Validation | ۳۶ |
| ۸ | Django اول: نصب، MVT، Admin | پروژه ۱۳: وبسایت ساده با Django پروژه ۱۴: پنل ادمین سفارشی | ۳۶ |
| ۹ | Django: Model، Form، View پیشرفته | پروژه ۱۵: ثبت و مدیریت مشتریان (وب) پروژه ۱۶: جستجوی AJAX | ۳۶ |
| ۱۰ | Django REST + Auth + PostgreSQL | پروژه ۱۷: API کامل مشتریان پروژه ۱۸: سیستم لاگین حرفه‌ای | ۴۰ |

🏗️ فاز ۳ — ساخت هسته نرم‌افزار (هفته ۱۱ تا ۱۶)

| هفته | موضوع | پروژه‌های عملی | ساعت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱۱ | ساختار پروژه اصلی + دیتابیس کامل | طراحی جداول: مشتری، کالا، فاکتور، انبار، پرسنل داشبورد اصلی با آمار | ۳۶ |
| ۱۲ | مدیریت مشتریان و تامین‌کنندگان | CRUD کامل + import/export Excel جستجوی پیشرفته و فیلتر چندگانه | ۳۶ |
| ۱۳ | مدیریت کالا و قیمت‌گذاری | کالا با چند قیمت (خرده/عمده) بارکد، تصویر، دسته‌بندی | ۳۶ |
| ۱۴ | فاکتور فروش کامل | صدور فاکتور با اقلام متعدد محاسبه تخفیف، مالیات، چاپ PDF | ۳۶ |
| ۱۵ | پیش‌فاکتور + فاکتور خرید | تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور فاکتور خرید از تامین‌کننده | ۳۶ |
| ۱۶ | مدیریت انبار | ورود/خروج کالا، موجودی لحظه‌ای هشدار کمبود، کارت انبار | ۴۰ |

💰 فاز ۴ — مالی، حقوق و گزارشات (هفته ۱۷ تا ۲۰)

| هفته | موضوع | پروژه‌های عملی | ساعت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱۷ | حقوق و دستمزد | تعریف پرسنل، حقوق پایه، اضافه‌کاری محاسبه بیمه، مالیات، فیش حقوقی PDF | ۳۶ |
| ۱۸ | دریافت و پرداخت + صندوق | مدیریت چک، نقد، کارتخوان گزارش جریان نقدی | ۳۶ |
| ۱۹ | گزارشات مالی پیشرفته | سود و زیان، ترازنامه نمودارهای تعاملی (Chart.js) | ۳۶ |
| ۲۰ | گزارشات انبار و فروش | بهترین/بدترین کالاها گزارش دوره‌ای، خروجی Excel/PDF | ۴۰ |

🎨 فاز ۵ — UI حرفه‌ای و چندکاربره (هفته ۲۱ تا ۲۲)

| هفته | موضوع | پروژه‌های عملی | ساعت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۲۱ | UI/UX حرفه‌ای فارسی | تم Bootstrap RTL کامل دارک مود، واکنش‌گرا، پرینت | ۳۶ |
| ۲۲ | چندکاربره + تنظیمات | سطح دسترسی (مدیر/کاربر/مشاهده) تنظیمات شرکت، لوگو، پشتیبان‌گیری | ۴۰ |

🚀 فاز ۶ — نسخه قابل فروش (هفته ۲۳ تا ۲۴)

| هفته | موضوع | پروژه‌های عملی | ساعت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۲۳ | نسخه دسکتاپ + لایسنس | پک با PyInstaller سیستم لایسنس آنلاین/آفلاین | ۳۶ |
| ۲۴ | تست، مستندسازی، انتشار | تست کامل با داده واقعی راهنمای کاربر PDF + آماده‌سازی فروش | ۴۰ |

🛠️ ابزارهای مورد نیاز (نصب در هفته اول)

| ابزار | کاربرد | لینک |
| --- | --- | --- |
| Python 3.12 | زبان اصلی برنامه‌نویسی | python.org |
| VS Code | ویرایشگر کد | code.visualstudio.com |
| PostgreSQL 16 | دیتابیس اصلی | postgresql.org |
| Git | کنترل نسخه | git-scm.com |
| DBeaver | مدیریت دیتابیس (بصری) | dbeaver.io |
| Postman | تست API | postman.com |

📦 ماژول‌های نهایی نرم‌افزار

◆  مدیریت مشتریان و تامین‌کنندگان با جستجوی پیشرفته

◆  کالا و قیمت‌گذاری چندگانه (خرده‌فروشی / عمده‌فروشی)

◆  فاکتور و پیش‌فاکتور با چاپ PDF حرفه‌ای

◆  مدیریت انبار با هشدار کمبود و کارت انبار

◆  حقوق و دستمزد با فیش حقوقی

◆  دریافت و پرداخت، مدیریت چک

◆  گزارشات مالی با نمودار تعاملی

◆  سیستم چندکاربره با سطح دسترسی

◆  پشتیبان‌گیری خودکار از دیتابیس

◆  نسخه نصبی ویندوز با سیستم لایسنس

🎯 هدف نهایی: یک نرم‌افزار حسابداری کامل، حرفه‌ای و قابل فروش

در هر مرحله من کنارتم — کد، توضیح، رفع خطا